项目计划书

1 引言

1.1 编写目的

1.2 背景

1.3 定义

1.4 参考资料

1.5 标准、条约和约定

2 项目概述

2.1 项目目标

2.2 项目详细需求内容

2.3 关键技术

2.4 项目资源与环境要求

2.5 应交付成果

2.5.1 需完成的软件

2.5.2 需提交用户的文档

2.5.3 需提交内部的文档

2.5.4 应当提供的服务

2.6 项目验收方式和依据

3 项目团队组织

3.1 组织结构

3.2 人员分工

3.3 协作与沟通

3.3.1 项目团队内部协作

3.3.2 项目接口人员

3.3.3 项目团队外部沟通与协作模式

4 项目实施计划

4.1 风险评估及对策

4.2 工作流程

4.3 总体进度计划

4.4 项目控制计划

4.4.1 质量监控计划

4.4.2 进度控制计划

4.4.3 配置管理计划

5 支持条件

5.1 内部支持

5.2 客户支持

6 其它关键问题

项目名称：基于大模型与RAG技术的四川大学校内问题解答网站

小组成员：

王崇宇 2023141461054（组长）

刘喻尧 2023141461040

程瑞鑫 2023141461108

1 引言

1.1 编写目的

本项目文档旨在为基于大模型与RAG技术的四川大学校内问题解答网站项目提供全面的项目管理和实施指导。文档明确了项目的背景、目标、需求、技术方案、团队组织、实施计划以及相关支持条件，为项目团队和相关利益方提供参考依据，确保项目顺利实施并达到预期目标。

1.2 背景

随着人工智能技术的快速发展，大语言模型在教育领域的应用日益广泛。四川大学作为国内知名高校，校园内信息量庞大，学生和教职工对智能问答系统的需求日益迫切。本项目旨在构建一个基于大模型和检索增强生成技术（RAG）的校内问题解答网站，为用户提供准确、实时的校园信息查询服务，包括课程安排、校园设施、活动通知等。

项目采用前端Vue.js + 后端FastAPI的技术栈，集成DeepSeek大模型API和高德地图导航功能，实现本地化部署和数据安全。

1.3 定义

- RAG（Retrieval-Augmented Generation）：检索增强生成技术，通过检索相关知识库信息来增强大模型的回答准确性

- 大模型：指DeepSeek等大型语言模型，用于生成自然语言回答

- 前端：用户界面层，使用Vue.js框架构建

- 后端：服务端逻辑层，使用FastAPI框架构建

- 向量数据库：用于存储和检索文本嵌入向量的数据库，如ChromaDB

- JWT：JSON Web Token，用于用户身份验证

1.4 参考资料

- Vue.js官方文档：https://vuejs.org/

- FastAPI官方文档：https://fastapi.tiangolo.com/

- LangChain文档：https://python.langchain.com/

- DeepSeek API文档：https://platform.deepseek.com/

- 高德地图JS API文档：https://lbs.amap.com/api/javascript-api/summary

- 四川大学相关规章制度和校园信息资料

1.5 标准、条约和约定

- 遵循软件工程国家标准GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》

- 采用RESTful API设计规范

- 代码遵循PEP 8 Python编码规范和Vue.js官方风格指南

- 数据安全遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 项目版本控制采用Git，遵循Git Flow工作流

2 项目概述

2.1 项目目标

构建一个智能、高效、安全的四川大学校内问题解答网站，为师生提供基于大模型的智能问答服务，实现校园信息的精准检索和个性化回答，提升用户体验和信息获取效率。

2.2 项目详细需求内容

- 用户管理：支持用户注册、登录、个人信息管理

- 智能问答：基于RAG技术，提供校园相关问题的智能回答

- 地图导航：集成高德地图，实现校内路线规划和设施查询

- 聊天界面：提供友好的聊天界面，支持Markdown渲染

- 数据安全：确保用户数据和聊天记录的安全存储

2.3 关键技术

- 前端技术：Vue 3, Vite, Vue Router, Pinia, Element Plus, Axios, 高德地图JS API

- 后端技术：Python 3.14, FastAPI, LangChain, ChromaDB, MySQL, SQLAlchemy, JWT

- AI技术：DeepSeek API, Sentence-Transformers, RAG架构

- 部署技术：本地部署，Uvicorn服务器

2.4 项目资源与环境要求

- 软件环境：Windows操作系统，Python 3.14, Node.js 18+, MySQL 8.0

- 开发工具：VS Code, Git, Postman

- 网络要求：稳定的互联网连接，支持API调用

2.5 应交付成果

2.5.1 需完成的软件

- 前端Web应用

- 后端API服务

- 数据库脚本和迁移文件

- 本地部署脚本

2.5.2 需提交用户的文档

- 用户使用手册

- API文档

- 部署指南

2.5.3 需提交内部的文档

- 项目计划书

- 需求分析文档

- 系统概要设计文档

- 详细设计文档

- 项目结题报告

2.5.4 应当提供的服务

- 系统维护和更新服务

- 用户技术支持

2.6 项目验收方式和依据

验收方式：单元测试、性能测试、安全测试。

验收依据：需求规格说明书、测试用例通过率≥95%、系统响应时间<2秒

3 项目团队组织

3.1 组织结构

- 项目经理：负责整体项目协调

- 前端开发人员：负责前端界面设计与开发

- 后端开发人员：负责后端服务开发。

- 测试工程师：负责系统测试

3.2 人员分工

- 王崇宇：智能问答开发，项目协调，文档编写

- 刘喻尧：项目测试，文档编写

程瑞鑫：地图导航开发，文档编写

3.3 协作与沟通

3.3.1 项目团队内部协作

使用Git进行版本控制，采用敏捷开发模式，每周进行代码审查和进度汇报

3.3.2 项目接口人员

- 与DeepSeek API提供商协调技术支持

- 与高德地图等导航API提供商协调技术支持

3.3.3 项目团队外部沟通与协作模式

通过邮件、会议和项目管理工具进行沟通

4 项目实施计划

4.1 风险评估及对策

- 技术风险：API调用失败。对策：实现重试机制和备用方案

- 数据安全风险：信息泄露。对策：采用加密存储和访问控制

- 进度风险：开发延期。对策：制定详细进度计划，定期监控

4.2 工作流程

- 需求分析

- 设计阶段（UI/UX设计、数据库设计、API设计）

- 开发阶段（前端开发、后端开发、AI集成）

- 测试阶段（单元测试、集成测试）

- 项目结题

4.3 总体进度计划

- 第1-2周：团队组建，确定项目计划

- 第3-4周：需求分析与评审

- 第5-7周：系统概要设计与评审

- 第8-11周：详细设计与编码实现

- 第12-13周：系统测试和结题评审

4.4 项目控制计划

4.4.1 质量监控计划

采用代码审查、人工灵活测试，确保代码质量

4.4.2 进度控制计划

使用甘特图监控进度，每周汇报

4.4.3 配置管理计划

使用Git进行配置管理，定期备份

5 支持条件

5.1 内部支持

- 提供必要的开发环境和工具

- 团队内部培训和技术支持

5.2 客户支持

- DeepSeek提供API稳定性和技术指导

- 高德地图等地图导航提供API技术接口

6 其它关键问题

- 保密协议：涉及用户数据和模型API密钥的保密

- 变更管理：需求变更需经评审通过

- 培训计划：对最终用户进行系统使用培训